POIZVEDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE IN NATEČAJNE NALOGE TER NJENIH PODLOG IN PRILOG

VSEBINA DEL: Seznam OPRAVIL, ki jih morata opraviti naročnik in projektant v postopku priprave natečajne dokumentacije

Seznam je informativen. Naročnik naj pri pripravi poziva za pridobitev ponudbe za izdelavo natečajne dokumentacije s strani projektanta (izdelovalca) upošteva specifično situacijo svojega investicijskega projekta.

Dokumenti navedeni v črni pisavi so obvezni del vsake natečajne dokumentacije, dokumenti navedeni v modri pisavi so opcijski in pridejo v poštev samo pri nekaterih investicijskih projektih.

Kadar natečaj poteka v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije mora biti natečajna dokumentacija usklajena z Navodili za izdelavo natečajnih gradiv (ZAPS).

IzDELOVALEC – projektant bo za naročnika izdelal naslednjo dokumentacijo in opravil naslednje storitve:

PRIPRAVA

- Uvodni sestanek z naročnikom

- Podroben pregled prevzete dokumentacije naročnika.

- Ogled natečajnega območja individualno / z vodstvom naročnika

PROJEKTNA NALOGA

- Podroben pregled prevzete dokumentacije za izdelavo projektne naloge

- Usklajevalni sestanki z naročnikom oziroma uporabnikom/i

- Ogled referenčnih objektov individualno / z vodstvom naročnika

- Izdelava osnutka projektne naloge

- Usklajevanje projektne naloge z vsemi relevantnimi deležniki

- Izdelava usklajene projektne naloge

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA B, C in D

- Priprava dokumentacije za pridobitev predhodnih usmeritev NUP

- Pridobivanje predhodnih projektnih pogojev (s pooblastilom naročnika) oz. usmeritev nosilcev urejanja   prostora (DRSI, DRSV, ZVKDS, ZRSVN, elektro, vodovod, promet …)

- Izdelava prostorske preveritve

- Priprava načrtov obstoječega stanja v (*.dwg)

- Izdelava natečajne naloge (B) skladno z dokumentom Navodila za izdelavo natečajnih gradiv (ZAPS) v obsegu najmanj:

- tekstualni del,

- grafični del: priprava grafičnih prikazov natečajne naloge (urbanistični pogoji, meja območja, pogoji za prometno ureditev, prikazi širšega območja oziroma vplivnega območja natečaja ipd.),

- Izdelava in urejanje natečajnih podlog (C) skladno z dokumentom Navodila za izdelavo natečajnih gradiv (ZAPS) v obsegu najmanj:

- geodetski posnetek z vrisano mejo natečajnega območja (*.dwg),

- geodetski posnetek z geolociranim DOF in vrisano mejo natečajnega območja (*.dwg),

- posnetek stanja obstoječih objektov

- shema plakatov (*.dwg, *.pdf),

- tabela/e prostorov s seznamom vseh potrebnih prostorov, vseh površin odprtega prostora, z urbanističnimi kazalniki in zavihkom za oceno investicije natečajnika (*.xlsx),

- Priprava in urejanje natečajnih podlog (D) skladno z dokumentom Navodila za izdelavo natečajnih gradiv (ZAPS) v obsegu najmanj:

- pridobivanje vseh potrebnih podlog,

- urejanje podlog prejetih s strani naročnika.

- Sodelovanje na usklajevalnih sestankih z naročnikom in relevantnimi deležniki

- Predstavitev natečajne dokumentacije naročniku

PRED OBJAVO NATEČAJA

- Predstavitev natečajne naloge natečajni komisiji na prvi seji natečaja

- Priprava končne verzije natečajne dokumentacije upoštevajoč dopolnitve v okviru 1. seje.

- Priprava grafičnega materiala za objavo na portalu natečajev

MED NATEČAJEM

- V fazi razpisa natečaja tudi priprava osnutka vsebinskih odgovorov na vprašanja natečajnikov, usklajevanje z naročnikom in priprava predloga usklajenih odgovorov.

Naročnik je (oziroma bo) v fazi priprave natečaja pridobil naslednje dokumente:

- ažurni geodetski posnetek natečajne lokacije z relevantno okolico,

- geodetski posnetek natečajne lokacije z geolociranim DOFom (aerofoto posnetek),

- geomehansko poročilo,

- hidrološko hidravlično študijo z usmeritvami za natečajnike,

- podatke o veljavnih prostorskih aktih in izdelanih strokovnih podlagah,

- okvirno oceno investicije GOI, notranje opreme in ureditve odprtega prostora

- DIIP, dokument identifikacije investicijskega projekta,

- podatke o veljavnih prostorskih aktih oziroma lokacijsko informacijo za parcele, ki so predmet projekta,

- podatke o izdelanih strokovnih podlagah,

- podrobne podatke o programskih zahtevah za posamezne vsebinske/programske sklope, ki so predmet natečaja

- izdelane prostorske preveritve* ali idejne zasnove za posamezne programe, ki so predvideni na natečajnem območju,

- priprava načrtov obstoječega stanja v *.dwg obliki (tlorisi in tipični prerezi) za objekte, ki so predmet rekonstrukcije,

- statična presoja za objekte, ki so predmet rekonstrukcije,

- priprava 3d modela okoliških objektov, kadar se preverja ustreznost osončenja

- priprava makete okolice, kadar se od natečajnikov zahteva maketa,

- konzervatorsko poročilo za objekte, ki so predmet rekonstrukcije in so varovani z režimom VKD,

- arboristični načrt za večja drevesa, ki so v območju natečaja,

- radarski posnetek relevantnih obstoječih koreninskih sistemov večjih ali zaščitenih dreves, ki v katere se bo posegalo s predmetom natečaja,

- karte poplavne nevarnosti, karte poplavne ogroženosti, oceno poplavne ogroženosti, maritimno študijo, usmeritve glede varstva pred poplavami,

- ter druge študije, za katere bi se tekom izdelave natečajne naloge izkazalo, da so potrebne ( npr. študija vplivov na okolje, tehnološki načrti).

OKVIRNA VSEBINA POIZVEDBE

Poizvedba lahko vsebuje spodnje podatke. Vsebino se prilagodi specifiki investicijskega projekta. Odstrani se vsebine, ki niso relevantne.

- Predmet poizvedbe

Predmet poizvedbe je izdelava projektne naloge / natečajne naloge za območje ………..

Okvirna velikost natečajnega območja je …………….. m2.

Novogradnja, ki bo predmet projektnega natečaja, bo umeščena na območju nepremičnine s parc. št. ………., k.o………….

Glede na do sedaj zbrane podatke bo predvideni objekt ……………. obsegal skupaj …………………. m2 in po posameznih sklopih: …………m2

- Vsebina del

Ponudba naj obsega:

-……………………… (navede se vse relevantne točke iz uvodnega dela)

Naročnik bo za potrebe izdelave natečajne naloge zagotovil:

-……………………… (navede se vse relevantne točke iz uvodnega dela)

Natečajna naloga naj bo izdelana skladno z usmeritvami naročnika, skladno s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Ur. l. RS, 108/2004) in navodili Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za pripravo natečajnih gradiv.

Naročniku naj bo predana v dveh izvodih in formatirana na velikost DIN format A4 in v digitalni obliki.

- Roki

Predvideni rok za izdelavo je ………………. od potrditve ponudbe / podpisa pogodbe / prejema naročilnice/ ….

- Način plačila

Naročnik bo izvajalcu plačal opravljeno storitev v ……. dneh po………..

Izdelava prostorske preveritve je obvezna, kadar gre za maksimalno izkoriščanje kapacitet prostora, ki je na razpolago.

Če so predmet natečaja obstoječi objekti, je treba obvezno pripraviti ažurne načrte obstoječega stanja v *.dwg obliki (tlorisi in tipični prerezi).

V primeru potrebe izvedbe študije osončenja je treba v geodetskem posnetku navesti tudi vse relevantne višine in (po možnosti) položaj potencialno problematičnih oken.